|  | T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci | Doküman No | KYS-İA-083 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
| --- | --- | --- |

| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim talepleri Talebin ön Hayır kontrolü/Yatırı m Programına alınması Evet Hayır Rektörlük İhale Oluru Evet Yaklaşık Maliyet Tespiti / İhale Onay Belgesinin Hazırlanması/ İhale Yetkilisine Sunulması İhale Onay Belgesi ve ekleri İhale Onayı İhale Dökumanı Hazırlığı | Daire Başkanlığı Tüm Birimler Daire Başkanı Şube Müdürü Gerçekleştirme Görevlisi Rektör Rektör Yrd. Genel Sekreter Daire Başkanı Daire Başkanlığı görevli personel Daire Başkanı Gerçekleştirme Görevlisi Daire Başkanı Gerçekleştirme Görevlisi Görevli personel | İhtiyaç Bildirim Formu Talep Yazıları Başkanlık Bütçesinin Kontrolü Yatırım Programı 4734 Sayılı Kanun İhale Uygulama Yönetmelikleri KİK Genel Tebliği İhale Onay Belgesi Görevlendirme Teknik Şartname Projeler |
| --- | --- | --- |

|  | T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci | Doküman No | KYS-İA-083 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 2/2 |

| Ekap'a Giriş, İdari Şartname , Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamelerin yüklenmesi İhale ilanının EKAP ve yerel Gazetede yayınlanması ,Doküman satış İşlemleri Tekliflerin Alınması/ İhalenin Yapılması/Tekliflerin Değerlendirilmesi Komisyon Kararı İhale Hayır İhale Kararının İptali Onayı Evet Kesinleşen İhale Kararı Bildirimi Ön Mali Evet Ön Mali Kontrole tabi Kontrole mi? gönderil mesi Hayır Sözleşmeye Davet Kesin Teminat, Yatırılması gereken vergi ve harçların Yatırılması Sözleşme İmzalanması, Yer Teslimi, SGK Bildirimi | Görevli personel | Ekap Platformu |
| --- | --- | --- |
|  | Görevli personel | Ekap Platformu |
|  |  | Yerel Gazete/Gazeteler |
|  | Görevli personel | Teklif Zarfları |
|  | İhale Komisyonu | İlgili Standart Formlar |
|  | Harcama Yetkilisi | İhale Komisyon Kararı |
|  | Daire Başkanı | Kesinleşen İhale Kararı Yazısı |
|  | Görevli Personel |  |
|  | Daire Başkanı | Ön Mali Kontrol Yazısı |
|  | Görevli Personel |  |
|  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |
|  |  | Sözleşmeye Davet Yazısı |
|  | Görevli Personel |  |
|  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ve |
|  |  | Yönetmelikler |
|  | Daire Başkanı |  |
|  | Yüklenici |  |