| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
| --- | --- | --- |

| Geçici Kabul komisyonunun oluşturulması H E Geçici kabul tutanağının hazırlanması Komisyonun belirlediği tarihte yüklenici ve kontrol teşkilatı ile işlerin kontrolü Geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması Geçici kabule uygun mu? Yüklenici tarafından geçici kabul ve kesin hak ediş talep dilekçesi Bütün hakedişlerin kontrolü ve yapılan işlerin yerinde incelenmesi Eksiklerin tamamlatılması | Yüklenici Kontrol Amiri Kontrol Teşkilatı Kontrol Amiri Kontrol Teşkilatı Kontrol Teşkilatı Rektör Genel Sekreter Daire Başkanı Geçici Kabul Komisyonu Kontrol Teşkilatı Geçici Kabul Komisyonu Kontrol Teşkilatı | Dilekçe Geçici Kabul Teklif Belgesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Muayene Ve Kabul Yönetmeliği Geçici Kabul Tutanağı |
| --- | --- | --- |

| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
| --- | --- | --- |

| Eksik veya kusurlu işlerin süresi içinde tamamlanması E Eksik veya kusur var mı? Geçici kabul tutanağının onaylanması H Eksik veya kusur tamamlandı mı? E Geçici kabul kesintilerinden mahsup edilmesi SGK’dan resmi yazı gelmesi SGK’ya işle ilgili son hakediş ve sözleşmenin onaylı fotokopilerinin gönderilmesi H Geçici kabul kesintilerinin ödenmesi | # Geçici Kabul Komisyonu # Kontrol Teşkilatı Rektör Daire Başkanı Daire Başkanlığı Strateji geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü | Geçici Kabul Tutanağı |
| --- | --- | --- |