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	Yeni dönem idare uyum eylem planı hazırlık
çalışmaları SGDB tarafından başlatılır;
harcama birimlerinden birim uyum eylem
planlarını ve bu planlarda işaretlenen, idarenin
bütününü ilgilendiren veya Rektör onayını
gerektiren eylemleri bildirmeleri istenir.
Önceki dönem eylem planı gerçekleşme sonuçları, İç
Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ile iç ve dış denetim
raporları dikkate alınarak İdarenin mevcut durumu Kamu İç
Kontrol Standartları ve genel şartlar bazında değerlendirilir.
Birim planlarında işaretlenen eylemler ile SGDB
tarafından belirlenen eylemler, Yönerge ekindeki tabloya
uygun olarak idare eylem planı taslağında konsolide
edilir; tamamlanmayan eylemler yeni plana aktarılır.
Taslak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun
değerlendirmesine sunulur; Kurul yeni eylem
eklenmesini, eylemlerin yeniden değerlendirilmesini
veya çıkarılmasını kararlaştırabilir.
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uygun
bulundu
mu?
Kurul kararları
doğrultusunda
taslak yeniden
düzenlenir.
H
E
Eylem planı, varsa Rektörün uygun gördüğü değişiklikler yapılarak
en fazla iki yıllık dönem için Rektör onayıyla kapsadığı dönemin
ilk yılının ocak ayının ilk haftası itibarıyla yürürlüğe konulur.
Onaylanan eylem planı, onayı izleyen on iş günü içinde
Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir; harcama
birimlerine duyurulur ve internet sitesinde yayımlanır.
Eylemlerin gerçekleşme sonuçları en az
altı ayda bir izlenir; ihtiyaç halinde
eylem planı Rektör onayıyla revize edilir.
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